项目总结报告

日期：2026/7/30

| 组号 | 4 | 项目名称 | PaperMate：ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | Python、JavaScript、HTML、CSS | 开发平台和框架 | Windows、Visual Studio Code； React + Vite + Ant Design； FastAPI + SQLAlchemy； SQLite、PostgreSQL |

- 项目实现的功能 - 用户认证与账户管理 实现用户注册、登录、退出登录、个人信息修改和密码修改，并保存用户登录状态。 - 用户权限管理 系统区分普通用户与管理员，通过前后端权限校验限制管理员后台、用户管理和论文管理等功能的访问。 - 用户画像管理 支持设置用户类型、关注主题、研究方向和阅读偏好，并根据收藏、阅读和笔记等行为动态更新用户画像。 - arXiv论文抓取 支持根据arXiv编号或论文标题抓取单篇论文，也支持按照订阅主题和学科分类定时抓取论文。 - 论文入库与去重 保存论文标题、作者、摘要、类别、发布时间、arXiv编号和PDF链接等信息，并按照arXiv编号进行去重。 - 智能论文检索 支持自然语言检索、查询改写、多关键词提取以及按照标题、作者、类别、主题和发布时间等条件检索论文。 - 个性化论文推荐 提供每日arXiv精选、用户画像推荐和订阅更新推荐，综合用户主题、阅读历史、概念词典和订阅信息进行排序。 - 论文详情与原文阅读 支持查看论文元数据、摘要、正文、PDF原文和解析状态，并提供PDF缓存、全屏阅读和相关论文跳转功能。 - 论文自动解析 支持解析论文PDF或HTML，提取正文及章节，并生成摘要、核心概念、研究方法、实验结果和局限性等结构化内容。 - 论文Wiki 将论文解析结果组织成Wiki形式，集中展示论文摘要、概念、方法、实验和局限性，并支持按标题、作者、关键词、方向和概念进行检索。 - RAG智能问答 根据用户问题检索论文原文块和Wiki内容，调用大语言模型生成回答，同时返回引用段落、页码和论文出处；没有有效证据时拒绝生成无法核验的回答。 - 知识图谱 根据论文、概念、方法、数据集、研究领域和相关论文生成知识图谱，展示“提出概念”“使用方法”“评测数据”“主题相关”等关系。 - 研究脉络分析 根据论文主题相关度和发表时间识别前驱论文、当前论文和后续论文，并通过图谱和时间轴展示研究主题的发展脉络。 - 多模式辅助阅读 针对新手、研究、工程、教学和管理等不同阅读目标生成差异化导读、核心要点和后续阅读建议。 - 论文对比阅读 支持选择两篇论文，对比其研究问题、方法、实验、贡献和局限性，并由对比Agent生成总结和阅读建议。 - 学习管理 支持论文收藏、笔记、评论、原文标注、阅读历史和概念速查词典，形成用户个人学习空间。 - 订阅与自动同步 支持按照关键词、研究主题和arXiv学科分类创建订阅，手动或定时同步最新论文。 - 多Agent协同处理 实现摘要Agent、校验Agent、图谱Agent、问答Agent、检索Agent、阅读Agent和对比Agent。论文处理采用“抓取—摘要—校验—图谱—持久化”的协同流程。 - 管理员后台 管理员可以查看系统概况、用户、论文、任务队列、Agent状态、质量异常、审计记录、PDF缓存和抓取配置，并对失败任务进行重试。 - 系统个性化设置 支持深色与浅色主题、中英文界面、阅读偏好、订阅主题和页面显示数量等设置。 - 项目实现的非功能 - Web平台与兼容性 系统采用B/S架构，用户通过浏览器访问。系统测试覆盖Chromium、Firefox和WebKit，并检查了1920×1080、1366×768和2560×1440等不同分辨率。 - 易用性 采用统一的侧边栏、顶部导航、卡片和标签页布局，并提供加载、空数据、失败、重试和操作反馈状态，使主要功能路径清晰。 - 响应式设计 前端使用Ant Design栅格、弹性布局和CSS媒体查询，可以根据不同屏幕宽度调整论文卡片、管理面板和图谱布局。 - 安全性 密码采用带随机盐的PBKDF2-HMAC-SHA256算法存储；访问令牌包含签名、有效期和版本号；系统实现登录校验、角色权限、用户数据隔离及内部Worker接口认证。 - 可靠性 论文解析任务支持幂等控制、状态记录、失败重试、过期任务恢复和调度锁。PDF解析、HTML解析、LLM调用失败时提供降级处理，避免单个环节故障导致系统整体不可用。 - 可维护性 系统采用前后端分离和模块化设计。后端划分为API、Service、Repository、Agent、Schema和Model等模块，各层职责清晰。 - 可扩展性 arXiv服务、大语言模型、论文解析器、数据库和前端页面通过接口解耦，便于更换LLM提供商、扩展论文来源、增加Agent或升级检索算法。 - 性能优化 系统采用分页查询、搜索状态缓存、PDF缓存、结构化结果缓存、后台任务和预生成结果复用等方式减少重复计算和等待时间。 - 可观测性 后端为请求生成Request ID，并提供运行日志、健康检查、任务状态、Agent状态和管理员审计功能，便于定位系统故障。 - 准确性与可解释性 问答结果绑定原文证据；知识图谱关系记录相关度和匹配依据；校验Agent能够标记内容缺失、不确定或需要人工复核的结果。项目使用22个实测样本开展AI准确率测试，智能检索、RAG问答和论文解析准确率分别为95.00%、100%和100%，三个维度等权计算得到综合准确率98.33%。 - 可测试性 项目包含前端单元测试、后端单元测试、Mock测试、接口测试和系统测试。仓库最新系统测试报告共执行69条测试用例，结果为69条通过、0条失败。 - 性能指标边界 系统已通过专项并发性能测试验证。在包含100篇论文数据的测试环境中，使用4个Uvicorn Worker、数据库连接池和短时鉴权缓存，分别对论文检索、学习管理读取和智能问答接口发起100个并发请求。三个场景均实现100/100请求成功，最大响应时间分别为499.49毫秒、223.92毫秒和1601.20毫秒，均满足Vision文档提出的“100并发下响应时间小于3秒”的性能要求。 3. 项目的特点和亮点（业务特色、架构风格、设计模式、模型、算法、项目协同等） - 业务特色 PaperMate面向科研论文阅读场景，将论文发现、抓取、解析、阅读、问答、知识关联和学习管理整合到同一平台，形成完整的学术知识工作流。 - AI驱动的结构化阅读 项目不仅展示论文PDF，还利用大语言模型自动生成摘要、概念、方法、实验、局限性和多模式阅读指导，将论文从原始文档转化为结构化知识。 - 多种架构风格结合 系统采用B/S架构、前后端分离架构和多层架构；论文处理过程采用管道—过滤器风格；业务数据统一存入数据库，体现仓库架构风格。 - 清晰的分层设计 React前端负责界面交互，FastAPI API层负责请求处理，Service层负责业务逻辑，Repository层负责数据访问，Agent层负责AI处理，提高了系统的可维护性。 - Repository模式与Service Layer模式 Repository封装数据库访问，Service负责论文检索、解析、图谱和问答等业务，使业务逻辑可以通过Mock Repository进行独立测试。 - 依赖注入与适配器思想 FastAPI通过依赖注入提供数据库会话、用户身份和权限。arXiv客户端与LLM客户端对外部服务进行统一封装，体现适配器设计思想。 - 可核验的RAG问答 系统对问题进行检索规划，从论文正文块和Wiki中选择相关证据，再调用LLM生成回答，并要求Agent返回证据编号和原文引用，降低模型幻觉风险。 - 可解释的知识图谱算法 图谱包含论文、概念、方法、数据集和研究领域等节点。算法根据词语重合度、学科一致性和标题匹配计算论文相关度，并保存关系权重和匹配证据。 - 研究脉络分析算法 系统将相关度达到阈值的论文按照发表时间划分为前驱、当前和后续论文，形成研究主题时间轴。该功能属于主题与时间关系分析，不会将推断关系冒充真实引用关系。 - 多信号个性化推荐 推荐算法综合用户画像、关注主题、阅读历史、收藏、概念词典和订阅内容，并根据不同用户类型调整信号权重。 - 多Agent协同 项目不是只有单一聊天模型，而是由多个职责明确的Agent共同完成检索、摘要、校验、图谱、问答、辅助阅读和论文对比，体现了任务分解与专业化协作思想。 - 降级与容错机制 外部LLM不可用时，摘要、阅读辅助和图谱等模块可以使用本地规则生成降级结果；任务失败后支持重试和恢复，提高了演示及运行稳定性。 - 图谱可视化创新 前端将知识图谱设计为“地铁线路图”，区分主题线路、时序脉络、当前论文、前驱论文和后续论文，节点支持交互及论文跳转。 - 前后端并行开发能力 前端服务层支持Mock模式和真实API模式切换，后端未启动时仍可进行界面开发，后端完成后无需大规模修改页面即可联调。 - 项目协同与质量管理 团队通过Git和GitHub功能分支进行协作，按照需求、前端、后端、架构、测试和文档进行分工，并通过接口约定、Mock测试、自动化测试和系统测试保证交付质量。 4. 项目的质量控制（软件评审、单元测试、API测试、系统的功能测试、性能测试、兼容性测试、界面测试等等） - 需求评审 项目组对Vision文档、功能范围和迭代需求进行了评审，确认核心需求保持稳定，并区分基础功能、进阶功能和后续优化内容。 - 软件架构评审 对用例视图、逻辑视图、进程视图和部署视图进行了评审。针对前端模块缺失、接口展示不完整和服务器部署划分不清等问题进行了修改。 - 接口评审 检查前后端接口是否覆盖登录、检索、论文详情、解析、问答、图谱、学习管理和管理员功能，保证接口名称、参数和返回数据能够满足前端需求。 - 代码评审与版本控制 项目使用Git和GitHub功能分支进行协作，通过代码提交、分支合并和冲突处理控制代码变更，避免直接修改主分支造成系统不稳定。 - 后端单元测试 使用pytest测试认证、论文服务、图谱Agent、摘要校验、RAG问答、推荐算法、订阅同步、任务调度和权限控制等模块。 - Mock测试 通过Mock替代Repository和外部依赖，单独测试Service层业务逻辑，减少数据库、arXiv和外部大模型对单元测试结果的影响。 - 前端单元测试 使用Vitest和Testing Library测试论文卡片、认证服务和论文服务，检查组件渲染、用户操作、接口调用及异常处理。 - API测试 使用pytest对注册登录、论文检索、论文详情、论文解析、知识图谱、学习管理、管理员后台和健康检查等接口进行自动化测试，并生成JUnit测试结果。 - 前后端集成测试 验证“前端发送请求—FastAPI处理业务—访问数据库或Agent—返回结果—前端刷新页面”的完整流程，重点测试检索、详情、解析、总结、图谱和问答链路。 - 系统功能测试 系统测试覆盖用户认证、论文检索、推荐、详情、PDF阅读、智能总结、知识图谱、笔记、收藏、订阅和管理员功能。最新测试报告共执行69条用例，69条通过、0条失败。 - 异常与可靠性测试 测试错误密码、无权限访问、论文不存在、PDF缺失、推荐失败、解析失败和服务不可用等异常场景，并检查错误提示、降级处理、任务重试及健康检查是否正常。 - 回归测试 首次测试中存在7项失败或阻塞用例，修复后进行了专项重试，最终7项全部通过，说明项目建立了“发现问题—修改代码—重新验证”的回归测试流程。 - 兼容性测试 系统在Chromium、Firefox和WebKit环境下进行了测试。其中Edge使用Chromium内核结果验证，Safari兼容性使用Playwright WebKit进行代理测试。 - 分辨率适配测试 分别在1920×1080、1366×768和2560×1440等分辨率下检查页面布局，验证论文卡片、导航栏、详情页、管理后台和知识图谱的显示效果。 - 界面测试 对注册登录、工作空间、论文详情、智能总结、知识图谱、笔记面板、学习空间、设置页面和管理员后台进行界面检查，并保存测试截图作为证据。 - 易用性测试 检查导航是否清晰、核心操作是否容易完成、加载和错误提示是否明确、深浅色模式是否易读，以及用户能否顺利完成“检索—阅读—总结—问答”的主要流程。 - 安全性测试 测试未登录访问、普通用户访问管理员接口、访问其他用户数据、无效令牌、过期令牌和Worker内部接口认证，验证身份认证和权限隔离功能。 - 性能测试 项目已经完成100并发专项性能测试。测试采用100篇论文样本数据，对论文检索接口、学习管理接口和智能问答接口分别同时发起100个HTTP请求。测试结果如下： - 论文检索接口：100/100请求成功，平均响应时间322.26毫秒，最大响应时间499.49毫秒。 - 学习管理接口：100/100请求成功，平均响应时间124.11毫秒，最大响应时间223.92毫秒。 - 智能问答接口：100/100请求成功，平均响应时间636.03毫秒，最大响应时间1601.20毫秒。以上接口的最大响应时间均低于3秒，达到了Vision文档规定的性能验收要求。项目通过分页查询、搜索会话缓存、PDF缓存、结构化结果复用和减少重复数据库查询等方式降低重复计算与等待时间。 - AI准确率测试与结果追踪 项目完成22个AI功能样本的实测，包括8个智能检索样本、9个RAG问答样本和5个论文解析样本。其中检索7项准确、1项不完全准确，折算准确率为95.00%；问答与解析样本均全部通过，准确率均为100%。三个维度等权计算得到AI功能综合准确率98.33%，高于Vision文档规定的90%验收指标。 - 质量控制总体结果 当前系统的功能测试、API测试、兼容性测试和界面测试均已形成较完整的测试记录，69条系统测试用例全部通过，专项100并发测试结果达到3秒指标；AI功能综合准确率为98.33%，达到90%的验收指标。 5.大模型工具的辅助 - 需求分析辅助 使用大模型对PaperMate的初始需求进行梳理，辅助识别论文检索、智能总结、知识图谱和学习管理等核心功能，并完善部分需求描述。 - 原型设计建议 在界面原型设计阶段，使用大模型提供页面布局、功能入口和交互流程方面的建议，项目组在此基础上完成具体界面设计与调整。 - 部分代码辅助 在知识图谱可视化、论文问答接口和前端异常状态处理等功能开发中，使用大模型生成部分参考代码或提供修改建议，最终代码由项目成员检查、调整和集成。 - 测试用例生成 使用大模型辅助设计部分单元测试和系统测试用例，例如论文检索、权限控制、接口异常和知识图谱生成等场景，再由项目成员执行测试并确认结果。 - 问题排查与文档整理 开发过程中使用大模型辅助分析前后端联调、依赖安装和界面显示等问题，同时协助整理架构说明、测试报告和迭代评估材料。 6．大作业中需要人机协作或纯人工完成的工作 - 需求确认与范围控制 大模型可以辅助整理需求，但无法代替项目组判断课程要求、实际工期和功能优先级。最终实现哪些功能、采用什么验收标准，需要项目成员与教师沟通后确定。 - 系统总体方案选择 前后端技术栈、数据库结构、Agent划分和部署方式会影响整个项目。大模型可以提供备选方案，但需要项目成员结合已有代码、设备环境和团队能力作出最终决定。 - 真实环境配置 数据库连接、服务器地址、环境变量、LLM密钥、跨域配置和部署参数与实际运行环境有关，无法由大模型在不了解真实环境的情况下独立完成，需要开发人员手动配置和验证。 - 前后端联调 大模型可以分析接口代码，但无法独立代替浏览器、服务器和数据库完成真实联调。接口参数不一致、状态同步错误和网络请求失败等问题，需要开发人员运行系统并结合日志排查。 - arXiv及大模型服务接入 arXiv访问限制、网络波动、PDF格式差异和大模型接口配额需要在真实环境中处理。API密钥和账号权限也必须由项目成员申请、保管和配置。 - 界面效果确认 大模型可以提出布局和配色建议，但页面是否清晰、深色模式是否易读、不同分辨率下是否存在遮挡，需要项目成员实际打开浏览器进行检查和调整。 - AI输出质量判断 论文摘要、知识图谱和问答结果是否准确，不能只依靠大模型自行判断，需要项目成员对照论文原文检查概念、方法、实验结论和引用出处。 - 知识图谱关系审核 当前研究脉络根据主题相似度和发布时间推断，不能等同于真实引用关系。相关论文是否确实属于前驱或后续工作，需要具备领域知识的人员进行人工确认。 - 测试执行与结果验收 大模型可以辅助生成测试代码和测试用例，但测试必须在实际系统中运行。测试失败是否属于代码缺陷、环境问题或测试数据问题，也需要项目成员分析判断。 - 性能与兼容性测试 并发性能、浏览器兼容性和不同分辨率适配必须依赖真实工具和设备完成，不能仅根据代码推断测试结果。 - Git协作与冲突处理 代码合并时需要判断不同成员修改的真实意图。大模型可以解释冲突，但保留哪一部分代码、是否允许覆盖以及何时合并，必须由相关成员共同确认。 - 软件评审与最终决策 需求评审、架构评审、代码评审和迭代评估需要项目成员结合课程标准和实际运行效果作出判断，大模型只能提供参考意见。 - 成果演示与答辩 现场演示、故障应对、教师提问和功能解释需要项目成员亲自完成。成员必须真正理解系统架构、核心算法和实现边界，不能完全依赖大模型生成的说明。

项目组成员以及大模型工具对项目的贡献度（%）

姓名; 需求; 设计; 编码; 测试; 项目管理*; 小计. 王诺; 4; 4; 4; 3; 5; 20. 卢沫涵; 4; 4; 7; 3; 2; 20. 张益宁; 4; 4; 7; 4; 1; 20. 陆亚堃; 4; 3; 8; 4; 1; 20. 刘以天; 4; 5; 4; 6; 1; 20. 合计; 20; 20; 30; 20; 10; 100. 注： 项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调等。

经验、教训和建议

- 项目开发应优先保证核心业务闭环。本项目先完成“论文检索—详情阅读—自动解析—智能总结—论文问答”的主要流程，再逐步加入知识图谱、研究脉络、个性化推荐和多Agent协同，能够有效控制项目范围。 - 前后端应尽早统一接口规范。项目初期部分前端数据采用Mock方式实现，联调时出现了字段名称、数据结构和状态表示不一致的问题。后续通过统一REST API、Service封装和返回格式，降低了联调成本。 - AI功能必须提供出处和降级方案。大模型生成内容可能存在不准确或无法核验的问题，因此问答功能需要绑定论文原文证据，摘要和知识图谱需要标记不确定内容。当外部模型不可用时，还应提供本地规则或缓存结果作为降级方案。 - 测试应贯穿整个迭代过程。项目不仅需要在最后进行系统测试，还应在功能开发过程中及时编写单元测试、API测试和异常测试。本项目通过问题修复后的回归测试，使原先失败或阻塞的用例最终全部通过。 - 大模型工具适合辅助需求整理、代码参考、测试用例设计和故障分析，但生成结果不能直接使用。项目成员需要理解代码逻辑，结合真实运行环境进行修改、调试和验证，尤其要人工检查论文摘要、问答引用和研究脉络是否合理。 - 团队协作时应明确分工并规范使用Git。建议每名成员在独立功能分支上开发，提交前进行本地测试，合并时由相关成员共同检查冲突，避免直接修改主分支影响其他成员。

项目组各成员签字：王诺、卢沫涵、陆亚堃、张益宁、刘以天