迭代评估报告

评估日期：2026/7/23

| 组号 | 4 | 项目名称 | PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2026/7/14-2026/7/23 |
| 任务达成情况： - 完成了技术原型迭代计划、软件架构文档、软件设计模式文档 - 创建了后端项目并实现了后端，接入了后端数据库以及LLM - 实现了论文自动抓取与管理、论文结构化解析、智能问答、学习管理等基础功能 - 初步实现了研究脉络与知识图谱、个性化推荐订阅、多模式阅读视图等进阶功能。 - 通过了前端和后端的用例测试 - 完善了前端页面，优化了页面布局等内容 - 成功完成了网站在服务器上的部署 |  |  |  |
| 质量情况： - 软件架构文档评审：评审软件架构文档中各视图的实现情况。结果：部分视图实现不正确，需要修改。 - 接口评审：评审接口是否完备。结果：接口可以实现所有需求功能。 - 要求评审：评审需求是否需要变动。结果：不需要改动。 - 用例测试：对前端和后端分别进行了用例测试，测试全部通过。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： 软件架构文档中，用例视图需要修改表格，逻辑视图需要补充前端、暴露接口并删除冗余图，部署视图需要按安装包分服务器，进程试图需要去除，实现视图需要重新画，数据视图需要更换绘图，算法视图及其他需要适当修改补充。 |  |  |  |
| 经验和教训： - 应该先确定视图再进行开发，而不是对着开发的内容写视图。 - 进行测试时先运行单个测试文件，再运行全部测试，方便定位问题。 |  |  |  |