迭代评估报告

评估日期：2026/7/12

| 组号 | 4 | 项目名称 | PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026/7/6-2026/7/12 |
| 任务达成情况： - 启动会议，确定界面原型迭代范围、角色分工和提交格式。 - 调研目标用户与竞品流程，整理痛点、用户画像和核心价值，划分优先级，完成《Vision文档》。 - 建立 use-case 模型，定义参与者、核心用例与主成功场景和异常场景。 - 调研并选择语言、工具和框架，学习静态原型所需技术，完成线框图。 - 依据线框图实现静态界面：登录/注册页、论文检索发现页、论文详情页、学习空间页、管理员后台、设置页面。页面功能按照Vision文档实现。为后面逐步替换为真实的接口做准备。 - 写出页面-用例追踪表，便于追踪每一个用例的完成进度。 - 编写了用例模型和概念类图。 |  |  |  |
| 质量情况： - 评审线框图：线框图实现的页面是否符合Vision文档的需求。结果：基本符合。 - 评审页面逻辑设计：核查页面整体交互逻辑、页面跳转逻辑、功能触发逻辑以及异常场景处理逻辑是否合理、连贯，是否贴合产品使用场景与用户操作习惯，逻辑流程是否无漏洞、无冲突。结果：基本符合需求，少数页面有冗余设计，需要进一步优化调整。 - 评审use-case模型：核查用例模型是否覆盖产品核心功能与次要功能，用例定义是否清晰、准确，用例之间关联关系、依赖关系是否合理，是否完整匹配Vision文档中的产品需求。结果：基本符合需求；但存在部分细分功能用例缺失，需补充完善并优化规整。 - 评审Vision文档：涉众与用户是否全面，产品特性是否完整，优先级是否合理，其他描述是否正确。结果：涉众方面遗漏了老师和助教，产品特性有遗漏，优先级需要调整。 - 评审静态界面：功能实现是否齐全，界面是否美观。结果：功能完全按照要求实现，界面不够美观，需要调整。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工： - 根据评审结果，补充了Vision文档中遗漏的涉众和产品特性，讨论并调整了优先级。 - 尝试了更多静态界面的排版和配色，界面现已更加美观。 - 修改了前端页面逻辑，对冗余页面进行了合并。 - Use-case模型补充了缺失的功能用例细节，现更加完善。 - 迭代计划、线框图、页面介绍、用例模型经过了多次修改和迭代，均在之前的基础上进行，没有返工的情况。 |  |  |  |
| 经验和教训： - 完成个人任务时需要关注其他组员的进度以免出现同一个任务被重复做多次的情况。 - 进行小组范围内评审，有助于发现问题，效率更高。 |  |  |  |